## Slide 1
送貨單列印與雲端管理系統
功能介紹與系統提案
報價對象:峻晟金屬股份有限公司
提案人:曾建斌 ｜ 2026.07.03
0927089418 cbtzeng@gmail.com

## Slide 2
現況的困擾
01
• 送貨單開完、關機就沒了 目前是單機記憶體狀態,沒有留底,要重看只能翻紙本聯單
• 只能在一台電腦開單 接印表機的那台才能用,其他人要開單得排隊
• 品名規格每次都要重打 同樣的品名、單位、單價反覆手打,慢又容易打錯
• 查舊單、重印很麻煩 客戶問一張舊單,得從一疊紙裡翻,找到也不好重印

## Slide 3
我們的做法
02
保留現有能印的 LQ-310 列印工具,往上加一層雲端 —— 讓送貨單存得住、查得到、開單更快。
• 既有列印照用 現有的三聯送貨單列印(LQ-310)完全不動,穩定可靠
• 多一個雲端資料庫 每張單自動存進雲端,隨時查、隨時重印
• 開單變快 品名打幾個字就跳建議,選一下自動帶入單位與單價
• 多台都能用 系統上雲,辦公室任何一台電腦都能開單查單

## Slide 4
系統怎麼運作
03
開單人員
瀏覽器開單/查單
雲端前端
Next.js @ Vercel
雲端資料庫
Supabase 存單
本機列印程式
接 LQ-310 的電腦
LQ-310
印出三聯送貨單
存單/查單走雲端;列印仍由接印表機的本機負責,穩定不受網路影響。

## Slide 5
功能模組
04
雲端存單
每張送貨單自動存進資料庫,不再關機就消失
歷史查詢 / 重印
依單號、客戶、日期查舊單,一鍵重印
品名主檔匯入
現成 Excel 清單一次匯入,建立品名規格庫
品名 autocomplete
開單即時建議,自動帶入單位與單價
上雲多台可用
部署到雲端,多台裝置都能開單查單
既有列印保留
LQ-310 三聯列印與對位微調完全沿用

## Slide 6
執行時程
05
預估交付約 1.5–2 週(開發 3.75 人天,含測試與驗收)
第 1 週
雲端資料庫 + 送貨單存查
M1–M2:建 Supabase、存單、清單與查詢
第 1–2 週
品名匯入 + autocomplete
M3–M4:匯入品名清單、開單自動帶入
第 2 週
上線 + 列印實測 + 驗收
M5:部署上雲、列印連線實測、交付驗收

## Slide 7
投資與報價
06
Phase 1 開發(5 大模組)
NT$ 22,500
專案管理 / 測試 / 風險緩衝
NT$ 8,325
未稅小計
NT$ 30,825
營業稅 5%
NT$ 1,541
含稅總計
NT$ 32,366
付款:簽約 50% / 驗收 50% ｜ 保固:驗收後 3 個月
不含 Supabase / Vercel 等第三方雲端服務付費方案(如有,由客戶負擔)

## Slide 8
為什麼選我 · 下一步
07
• 已有可運作的基礎 列印與表單 MVP 已完成,是擴充不是從零開始,省時省錢
• 量身打造、非套裝 完全貼合貴公司現有送貨單格式與作業流程
• 透明報價 工時、費率、緩衝逐項列出,不含糊
下一步
1. 確認報價與範圍 2. 提供品名規格 Excel 清單 3. 簽約啟動(約 1.5–2 週交付)
曾建斌 ｜ 0927089418 ｜ cbtzeng@gmail.com